성전건축 타임캡슐 조성 방안 — 1장 요약
성전건축위원회 · 2026. 7. 23. · 완공까지 약 2년 · 개봉 시기 미정(10/30/50년 시나리오 검토)
	구분
	1안 · 머릿돌 매설형
	2안 · 홍보관 전시형
	3안 · 하이브리드형 ★권장

	방법
	STS 316L 밀봉 캡슐을 방수 함체에 넣어 머릿돌 아래 매설, 명판 각인
	밀봉 캡슐(도자기/스테인리스)을 1층 홍보관 강화유리 전시대에 거치
	소형 실물 캡슐(홍보관) + 홈페이지·클라우드·M-DISC 디지털 아카이브

	의미
	성경적 상징(모퉁잇돌) 최고, 건물과 일체화된 영구 봉인
	매일 마주하는 살아있는 신앙 교육 자료
	실물 상징 + 전 성도·미래 세대 참여

	비용*
	300~600만 원
	150~450만 원
	100~300만 원

	리스크
	침수·부식(실제 손상 사례 있음), 개봉 시 굴착
	도난·훼손, 봉인 상징성 약함
	디지털 매체 수명, 관리 주체 지속성

	수록물 추천
	① 건축헌금 명단+정초식 순서지
② 성경+비전선언문
③ 대표 4인 손편지
	① 건축 과정 사진첩·공사일지
② 시대 물품(주보·신문·화폐)
③ 주일학교 그림·꿈 카드
	① 가정별 1~2분 영상편지
② 회의록·도면·드론영상 아카이브
③ 마지막·첫 예배 실황 녹음


* 비용은 추정치 — 업체 견적 2~3곳 비교로 확정 필요. 개봉 시기별 권장: 10년 내외→2·3안, 20~30년→2+3안 병행, 50년 이상→1안(방수 함체·아르곤 충전 필수)
확장 아이디어 (추가 비용 없이 어느 방안에도 결합 가능)
① 세대 릴레이 캡슐: 소형 3개로 나눠 10·20·30년마다 개봉 → 반복되는 전통   ② 답장 릴레이: 개봉 세대가 답장을 넣어 재봉인 → 세대 간 왕복 서신함   ③ 건물 자체를 캡슐로: 기초 타설 시 전 성도 손도장·서명 (공사 중인 지금 2년이 유일한 기회)
권장안: 3안(하이브리드) 기본 + 머릿돌에는 명판·소형 기념물만 매설 + 릴레이 개봉·기초 타설 손도장 결합 — 두 후보지를 모두 살리고 비용(100~300만)은 최소, 참여와 전통은 최대. 최우선 결정 사항은 개봉 시기 확정.
추진 로드맵
	~2026.12
	2027 상반기
	2027 하반기
	2028 완공기

	방식·개봉시기 확정, 견적 비교, 예산 편성
	캡슐 발주, 수록물 공모, 시공사 협의
	수록물 취합·보존 처리, 디지털 봉인
	봉인식 거행, 기록 이중 보관


보존 핵심: 중성지 인쇄 · 사진은 인화+디지털 병행 · M-DISC 사용(USB/HDD 부적합) · 실리카겔·산소흡수제 · 매설 시 위치 도면·GPS 이중 기록
